Retrospektive

# Was lief gut

* Arbeitsteilung von Beginn an
* Jeder wusste was er zu tun hat, dadurch hohe Effizienz
* Frontend-Design wurde durch KVP immer weiterentwickelt
* Backend wurde durch KVP immer weiterentwickelt
* Kommunikation innerhalb des Teams sehr gut durch StandUps
* Zeitplan (perfekt) eingehalten

# Was lief schlecht

* Frontend Team hat nicht viel mit Git gearbeitet und nur am Ende einmal committed
* Backend Team hat Anfangs auf zwei verschiedenen Versionen gearbeitet, hatte Vor- & Nachteile aber in Zukunft besser dieselbe Version

# In Zukunft darauf achten

* Backend auf einer Version aufbauen
* Vermehrt mit Git arbeiten 🡪 Frontend- & Backendteam interagieren über Git
* Projekt durchplanen, den Arbeitsaufwand der einzelnen Stationen abschätzen und auf Basis der Abschätzung die Aufgabenteilung vollziehen, anstatt freie Wahl der Aufgaben durch Interessengebiete