Retrospektive

# Was lief gut

* Arbeitsteilung von Beginn an
* Jeder wusste was er zu tun hat 🡪 effizient
* Frontend-Design wurde durch KVP immer weiterentwickelt
* Backend wurde durch KVP immer weiterentwickelt
* Kommunikation innerhalb des Teams lief gut
* Zeitplan (perfekt) eingehalten

# Was lief schlecht

* Arbeit des Backends wurde unterschätzt, hätten Arbeitsteilung umstrukturieren sollen
* Frontend Team hat nicht in Git committed, Dateien wurden hin & her gesendet
* Backend Team hat Anfangs auf zwei verschiedenen Versionen gearbeitet, hatte Vor- & Nachteile aber in Zukunft besser dieselbe Version

# In Zukunft darauf achten

* Backend auf einer Version aufbauen
* Vermehrt mit Git arbeiten 🡪 Frontend- & Backendteam interagieren über Git
* Projekt durchplanen, den Arbeitsaufwand der einzelnen Stationen abschätzen und auf Basis der Abschätzung die Aufgabenteilung vollziehen